# SPIS TREŚCI

| - OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO. | 3 |
| --- | --- |
| - AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU. | 3 |
| - analiza | 3 |
| - położenie, powierzchnia, ludność | 3 |
| - środowisko przyrodnicze | 8 |
| - turystyka | 13 |
| - zagospodarowanie przestrzenne | 16 |
| - gospodarka | 30 |
| - strefa społeczna | 32 |
| - ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE. | 48 |
| - REALIZACJA ZADAŃ I PRIORYTETÓW. | 50 |
| - Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 | 50 |
| - Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2007-2013 | 54 |
| - POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA. | 68 |
| - OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO. | 71 |
| - PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 (OBLIGATORYJNIE) I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA (FAKULTATYWNIE). | 72 |
| - Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2004 – 2006 | 73 |
| - Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2007 – 2013 | 74 |
| - SYSTEM WDRAŻANIA. | 77 |
| - SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. | 78 |
| - ANKIETA. | 79 |

***

# OBSZAR  I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Przedmiotowy Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany dla obszaru gminy wiejskiej Chojnów w celu zidentyfikowania zadań, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy. Wybór projektów koncentrował się głównie na zadaniach, które mają szansę na dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Ramy czasowe dokumentu zostały dostosowane do okresów programowania Unii Europejskiej i obejmują dwa etapy czasowe:

- I etap: 2004 – 2006 w ujęciu szczegółowym (są to ostatnie lata obecnego okresu programowania Unii Europejskiej).

- II etap: 2007 – 2013 w ujęciu koncepcyjnym (kolejny okres programowania Unii Europejskiej).

Zakłada się również coroczną aktualizację PRL z uwzględnieniem gruntownej analizy dokumentu w 2006 roku. Planowana analiza pozwoli skonkretyzować projekty dla II etapu (2007-2013) i wstępnie sformułować zadania na kolejny okres programowania.

***

# AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU.

1) analiza

- położenie, powierzchnia, ludność

Gmina wiejska Chojnów położona jest w południowo – zachodniej części Polski, na obszarze Niziny Śląsko – Łużyckiej, Równiny Legnickiej i Wysoczyzny Chojnowskiej. Administracyjnie omawiana jednostka znajduje się w granicach województwa dolnośląskiego i stanowi część powiatu legnickiego. Gmina Chojnów sąsiaduje z następującymi gminami: Miłkowice, Lubin, Chocianów, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Zagrodno i Złotoryja. Ponadto w centrum gminy leży miasto Chojnów, które stanowi samodzielną jednostkę samorządu terytorialnego – gminę miejską.

Terytorialnie gmina zajmuje powierzchnie 231 km2, co stanowi 31% ogólnej powierzchni powiatu legnickiego. Zaliczana jest ona do jednostek dużych, zarówno w kraju, jak i w regionie. Odległość między granicami w kierunku wschód - zachód wynosi ok. 20 km zaś w kierunku północ - południe ok. 15 km. Gminę tworzy 25 wsi formalnie podzielonych na 22 sołectwa.

Tabela 1. Sołectwa i wsie gminy Chojnów.

| lp. | Sołectwo | Wsie wchodzące w skład sołectwa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biała | Biała |
| 2 | Biskupin | Biskupin |
| 3 | Budziwojów | Budziwojów, Dzwonów |
| 4 | Czernikowice | Czernikowice |
| 5 | Dobroszów | Dobroszów |
| 6 | Goliszów | Goliszów |
| 7 | Gołaczów | Gołaczów |
| 8 | Pawlikowice | Pawlikowice, Gołocin |
| 9 | Groble | Groble |
| 10 | Jaroszówka | Jaroszówka |
| 11 | Jerzmanowice | Jerzmanowice |
| 12 | Konradówka | Konradówka, Piotrowice |
| 13 | Krzywa | Krzywa |
| 14 | Michów | Michów |
| 15 | Niedźwiedzice | Niedźwiedzice |
| 16 | Okmiany | Okmiany |
| 17 | Osetnica | Osetnica |
| 18 | Rokitki | Rokitki |
| 19 | Stary Łom | Stary Łom |
| 20 | Strupice | Strupice |
| 21 | Witków | Witków |
| 22 | Zamienice | Zamienice |

Biorąc pod uwagę strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy dominują użytki rolne, natomiast drugie miejsce zajmują tereny leśne.

Gminę Chojnów zamieszkuje 9359 osób (wg stanu na dn. 31.12.2003r.). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 40 osób/km2. Pod względem liczby ludności gmina zajmuje drugie miejsce w powiecie legnickim (17% wszystkich mieszkańców powiatu).

- środowisko przyrodnicze

- warunki geologiczne:

Na niżowej części gminy Chojnów, w warstwie powierzchniowej, występują utwory czwartorzędowe. Są to osady bardzo zróżnicowane genetycznie i wiekowo. Można tu wymienić utwory rzeczne, fluwioglacjalne, zboczowe o różnej miąższości. Utwory żwirowe i piaszczyste spotkać można na Wale Okmiańskim. Między Chojnowem a Okmianami występują piaski akumulacji lodowcowej z głazami. Są to utwory pochodzenia wodnolodowcowego, z okresu zlodowacenia środkowopolskiego, o czym świadczą okruchy krystalicznych skał skandynawskich (głównie granitów) i stopień ich obróbki. Na osadach fluwioglacjalnych zalegają ponownie warstwowane serie piaszczysto – żwirowe, zaliczane do glacjalnych osadów rzecznych, znane m.in. z odsłonięć w Rokitkach.

Wszystkie doliny rzeczne wypełnione są madami i piaskami rzecznymi. Na nich bezpośrednio leży zachowana we fragmentach glina morenowa. Większość osadów czwartorzędowych Niziny Śląskiej związana jest ze zlodowaceniem środkowopolskim. Następstwem tego właśnie zlodowacenia są zarówno serie żwirów i piasków rzecznych z eratykami, jak i drobne piaski i żwiry akumulacji wodnolodowcowej. Kolejnym osadem są zastoiskowe iły czerwone posiadające glinę zwałową lub podmorenowe piaski fluwioglacjalne. Trzon osadów czwartorzędowych stanowi glina zwałowa moreny dennej zlodowacenia środkowopolskiego. Miąższość jej jest bardzo duża, dochodzi niekiedy do 30-50 m. Glina ta jest  silnie piaszczysta, brunatna, zawiera bloki i głazy pochodzenia południowo-szwedzkiego.

Niewielki obszar między Czernikowicami a Białą zajmują piaski wydmowe. Na południe od Zamienic i na zachód od Okmian występują torfy. Południową część gminy Chojnów zajmują utwory lessowe i lessopodobne.

- klimat:

Klimat gminy Chojnów ma cechy charakterystyczne dla warunków panujących na Dolnym Śląsku: krótkotrwałe, łagodne zimy, wczesne i wilgotne wiosny oraz ciepłe lata i długie ciepłe jesienie. Najcieplejszym obszarem, na którym średnia temperatura roku wynosi 8,0 – 8,7 0C jest część nizinna gminy. Okres wegetacyjny z temperaturą powyżej 50 trwa tu 220-227 dni, co czyni go najdłuższym w Polsce. Region przedgórski jest nieco chłodniejszy. Średnia temperatura roku wynosi 7,5 – 7,87 0C a okres wegetacyjny trwa średnio 213 –217 dni.

Suma opadu rocznego na obszarze gminy wynosi 500-700 mm, z tego opad okresu wegetacyjnego wynosi 60-80% sumy rocznej. Najniższe opady notowane są w lutym.

- hydrografia:

Gmina Chojnów posiada urozmaiconą sieć hydrograficzną. Odwodnienie obszaru przebiega generalnie w kierunku południowo – wschodnim systemem cieków uchodzących bezpośrednio bądź pośrednio przez rzekę Skorę do Czarnej Wody, a z niej do Kaczawy.

Przepływająca peryferyjnie przez gminę rzeka Czarna Woda jest lewobrzeżnym dopływem Kaczawy III rzędu o powierzchni zlewni 985 km2 i długości 48 km. Największym dopływem Czarnej Wody jest rzeka Skora, która posiada położenie bardziej centralne na obszarze gminy. Skora zaliczana jest do rzek IV rzędu, o powierzchni zlewni 278 km2 i długości 48,8 km.

Na obszarze zlewni Czarnej Wody występuje duża liczba stawów rybnych, szczególnie w okolicach wsi Niedźwiedzice i Zamienice. Wody powierzchniowe stojące to również zbiorniki będące pozostałościami po wyrobiskach gliny, szczególnie zaś żwiru (Rokitki).

Na północ od Chojnowa przeważa typ wód gruntowych płytkich. W osadach trzeciorzędowych i czwartorzędowych spotyka się nawet bagna i torfowiska. Licznie występują tu także jeziorka w zagłębieniach moreny dennej.

Na terenie gminy wyróżnia się pięć stref występowania wód gruntowych, o zróżnicowanej charakterystyce:

Strefa I.	najpłytsza, obejmuje wody przypowierzchniowe 0-2m; zmiany głębokości do 2m; przebiega wąskim pasem wzdłuż dolin Czarnej Wody i Skory z ich dopływami.

Strefa II.	płytka, o głębokości 2-5m; zmiany głębokości dochodzą do 2m; występuje ona na obrzeżu strefy I, na południe od Okmian.

Strefa III.	średniopłytka, o głębokości 5-20m; zmiany głębokości do 3m; występuje w okolicy Osetnicy, na północ od Okmian, na wschód od Witkowa oraz między Chojnowem a Biskupinem.

Strefa IV.	głęboka, o głębokości 10-20m; zmiany głębokości do 2m; występuje w rejonie starego Łomu i przebiega wąskim pasem od Grodźca do Okmian.

Strefa V.	Bardzo głęboka, o górnym zasięgu ponad 20m; zmiany głębokości do 1m; zajmuje niewielki obszar na południe od Biskupina i na zachód od Okmian.

- gleby:

Użytki rolne stanowią ok. 69,2% powierzchni gminy. Na jej obszarze występują głównie następujące typy gleb:

- gleby pseudobielicowe (61% użytków rolnych)

- mady (18% użytków rolnych)

- gleby brunatne (13% użytków rolnych)

- gleby murszowe (8% użytków rolnych)

Wykorzystywane są one zgodnie z właściwościami przyrodniczymi. Gleby brunatne i pseudobielicowe są użytkowane praktycznie w całości jako grunty orne. W krajobrazie rolniczym przeważają pola uprawne. Są to głównie gleby pszenno-buraczane, pszenne i żytnio-ziemniaczane. Największy udział (73%) mają gleby średnie (IV klasy) i gorsze (V i VI klasy). Najmniejszy udział 3% mają gleby bardzo dobre (II klasy). Na gruntach ornych największy udział mają gleby kompleksu pszennego (60,7% powierzchni gruntów, w tym 40,1% kompleksu dobrego). Pozostałe 38,3% stanowią gleby kompleksu żytniego oraz 0,9% kompleksu zbożowo-pastewnego. Zdecydowana większość (77,9%) użytków rolnych posiada optymalne warunki dla rozwoju rolnictwa. Pozostałe są przesuszone lub podtopione.

Na użytki zielone składają się głównie gleby średnie i gorsze (71,8%). Gleby bardzo dobre (II klasy) mają zaledwie 3,7% udziału. Średni wskaźnik w trzystopniowej skali bonitacyjnej dla gminy Chojnów wynosi 1,69. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 74,8 (wg IUNG).

- lasy:

Tereny lasów zajmują powierzchnię 4692 ha, co stanowi 20,29% obszaru gminy. Północna część gminy wchodzi w zasięg Borów Dolnośląskich. W całkowitej powierzchni lasów 77,36% stanowi sosna, jako gatunek panujący. Pozostałe gatunki zajmują odpowiednio: brzoza – 9,53%, dąb – 4,26%, olsza – 1,99%. Pozostałe gatunki mają zaledwie 1,23% udziału w powierzchniach lasów. W lasach występuje często warstwa podszczytowa, na którą składają się świerk, dąb, kruszyna i leszczyna. W skład runa leśnego wchodzą najczęściej: borówka, czernica, orlica, jeżyna, malina, szczawik zajęczy, sałatnik zajęczy, płonnik, rokiet, torfowiec i turzyce.

Zarząd nad lasami na terenie gminy Chojnów mają dwa nadleśnictwa: Legnica i Złotoryja. Według Programu Zwiększenia Lesistości i Zadrzewień proponowana liczba gruntów przeznaczonych do zalesienia wynosi 1358 ha, a prognozowana powierzchnia leśna - 6050 ha, co stanowiłoby 26,2% obszaru gminy. Przewidywaną dynamikę zmian określa się na +5,9.

- zwierzęta:

Z większych zwierząt na obszarze gminy spotyka się głównie sarny, jelenie i dziki. Do pospolitych mieszkańców należą także lisy, wiewiórki, zające, a z ptaków bocian biały, kuropatwa, skowronek i liczne gatunki ptaków polnych. W dolinach rzecznych i nad stawami spotykane są różnorodne gatunki ptactwa wodnego, wśród którego dominują kaczki, stada krzyżówek i rybitwy.

- surowce mineralne:

Gmina Chojnów w porównaniu do innych gmin województwa dolnośląskiego jest uboga w surowce mineralne. Jedynym surowcem dotychczas udokumentowanym na obszarze gminy jest kruszywo naturalne, sklasyfikowane jako kopaliny pospolite (piaski, żwiry). Eksploatacja odbywa się metodami odkrywkowymi w pobliżu następujących miejscowości: Okmiany, Gołaczów, Biskupin, Rokitki, Czernikowice. Powierzchnia tych złóż jest zróżnicowana od 2,9 ha w Gołaczowie do 133,7 ha w Okmianach. Żwiry i piaski to jedyne surowce mineralne występujące i eksploatowane na terenie gminy.

- turystyka

Atuty turystyczne gminy koncentrują się głównie w jej północnej części na terenie „Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Czarnej Wody”. Obiekty tam występujące to między innymi:

- Ośrodek wypoczynkowy w Rokitkach położony w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i bazujący na zbiornikach wodnych powstałych po dawnych wyrobiskach. W szczycie wakacyjnym obłożenie ośrodka, pola namiotowego oraz okolicznych łąk jest 100%. Obserwuje się również powolny ruch w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjnej z inicjatywy samych mieszkańców. Z uwagi na wyżej wspomniane bezpośrednie sąsiedztwo lasów i zbiorników wodnych oraz czynną linię klejową (m.in. relacji Wrocław Muchobór - Gubinek) a także stosunkowo słabe gleby, Rokitki mogą stać się ważnym (w skali regionu) ośrodkiem turystyki pobytowej.

- Stadnina koni w Jaroszówce. Stadnina posiada bardzo dobre warunki do organizacji dużych i średnich zawodów konnych. Ponadto kryta ujeżdżalnia, parkur, a także pensjonat dla koni to elementy, które sprzyjają rozwojowi sportu jeździeckiego. Na terenie wsi Jaroszówka działają także gospodarstwa agroturystyczne. Gospodarstwa te oferują nocleg, wyżywienie oraz różne formy spędzania wolnego czasu (np.: nauka jazdy konnej, polowania, przejażdżki bryczką).

- Ścieżki rowerowe – obecnie istnieją dwie oznakowane trasy rowerowe wytyczone w strefie  największej aktywności turystyczno - rekreacyjnej:

- szlak rowerowy Rokitki - biegnie z terenu ośrodka wypoczynkowego w Rokitkach przez Biskupin i lasy w kierunku Modłej, a następnie zakręca w pobliżu Czernikowic, biegnąc dalej do Jerzmanowic i z powrotem do Rokitek.

- szlak rowerowy Jaroszówka - biegnie z Rokitek przez Zamienice, Michałów i Jaroszówkę.

Ponadto na terenie gminy Chojnów funkcjonuje położony w malowniczym miejscu „Ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy w Piotrowicach. Zabudowania, w tym: pałac, budynek konferencyjno- wypoczynkowy oraz pozostałe pomieszczenia wraz z parkiem zajmują powierzchnię 12 ha. Budynek konferencyjno – wypoczynkowy został przystosowany do organizacji: szkoleń, konferencji, kursów, warsztatów, sympozjów, uroczystości służbowych i rodzinnych oraz pobytów rekreacyjno-wypoczynkowych. W ramach tej działalności dostępne jest następujące zaplecze: sale wykładowe – 2 sale na 40 osób i 1 sala na 120 osób; baza noclegowa - pokoje 2-3 osobowe z łazienkami; pokoje 2-3 osobowe z umywalką; pokoje 4 osobowe z natryskiem.

W gminie rozwija się również turystyka tranzytowa, głównie wzdłuż autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, przy której licznie występują obiekty motelowo – gastronomiczne.

d) zagospodarowanie przestrzenne

- uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego:

Jednym z głównych walorów krajobrazowych gminy są, przy generalnie nizinnym charakterze ukształtowania terenu, lokalne, zazwyczaj niewielkie, pofałdowania terenu. W takich warunkach terenowych zlokalizowana jest część miejscowości (m.in. Stary Łom, Okmiany, Biskupin, Jerzmanowice.) co nadaje im wiele uroku i malowniczości.

Północną część gminy Chojnów obejmuje „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Czarnej Wody” (utworzony uchwałą wojewódzkiej Rady Narodowej a następnie zaktualizowany rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r.) o powierzchni ok. 6300 ha co stanowi blisko ¼ powierzchni całej gminy. Swym zasięgiem obejmuje on tereny o generalnie najsłabszych glebach pod względem rolniczym oraz tereny lasów (ok. ¼  powierzchni Obszaru Krajobrazu Chronionego), na jego terenie znajduje się również większość zbiorników wodnych.

Poza Obszarem Chronionego Krajobrazu w 15 miejscowościach znajduje się 16 zabytkowych parków włączonych do rejestru zabytków (patrz tabela nr 2), ich łączna pow. wynosi ok.82 ha w części z nich znajdują się również niektóre z 37 pomników przyrody (patrz tabela nr 3).

Tabela 2. Wykaz parków zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków.

| lp | Miejscowość | Rodzaj parku | Wiek | Pow. ha. | Nr rejestru zabytków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biała | krajobrazowy, postromantyczny - dworski | XVIII, XIX w | 3.0 | 508/L |
| 2. | Budziwojów | park pałacowy | k. XIX w | 5.6 | 693/L |
| 3. | Dzwonów | naturalistyczny - pałacowy | 2 poł. XIX w | 3.9 | 643/L |
| 4. | Goliszów | naturalistyczny, dawny ogród - dworski | 2 poł. XIX w | 2.0 | 518/L |
| 5. | Jaroszówka | park naturalistyczny podworski | XIX w | 1.8 | 511/L |
| 6. | Konradówka Piotrowice | krajobrazowy, d. ogród - dworski | XVIII, XX w | 8.5 | 524/L |
| 7. | Niedźwiedzice | pałacowy | XVIII/XIX w | 21.0 | 517/L |
| 8. | Okmiany | krajobrazowy - dworski | XIX w | 1.77 | 505/L |
| 9. | Osetnica (I) | naturalistyczny - dworski | pocz. XIX w | 3.3 | 512/L |
| 10. | Osetnica (II) | naturalistyczny - dworski | XIX w | 2.05 | 513/L |
| 11. | Pawlikowice | d. ogród ze stawami hodow - dworski | k. XVIII, XIX w | 10.5 | 645/L |
| 12. | Pątnów | krajobrazowo –naturalistyczny - pałacowy | k. XVIII w | 7.4 | 504/L |
| 13. | Rokitki | park postromantyczny - pałacowy | XVIII/XIX w | 5.2 | 509/L |
| 14. | Strupice | krajobrazowy, dawny ogród | XVIII/XIX w | 2.4 | 644/L |
| 15. | Witków | dworski | XIX w. | 0.67 | 521/L |
| 16. | Zamienice | dworski | XIX w | 2.5 | 514/L |

Tabela 3. Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Chojnów.

| lp | Miejscowość | Pomnik przyrody | Lokalizacja | Obwód w cm | Nr rejestracyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomniki przyrody stan na rok 1993 |  |  |  |  |  |
| 1 | Biała | lipa drobnolistna | 200m. na wschód od wioski | 300 | 231 |
| 2 | Budziwojów | dąb szypułkowy „GERWAZY” | teren P.O.H.Z. | 440 | 255 |
| 3 | „ | dąb szypułkowy „PROTAZY” | teren P.O.H.Z. | 420 | 256 |
| 4 | Goliszów | 2 topole czarne | nad Skorą | 550/470 | 263 |
| 5 | „ | lipa szerokolistna | posesja nr 48 | 370 | 264 |
| 6 | „ | wiąz polny | przy drodze do stawów | 400 | 266 |
| 7 | „ | wiąz polny | na łące | 280 | 267 |
| 8 | Jerzmanowice | lipa drobnolistna | posesja nr 11 | 490 | 141 |
| 9 | Konradówka | tulipanowiec amerykański | obok młyna w parku | 200 | 232 |
| 10 | „ | dąb szypułkowy | przy drodze | 580 | 148 |
| 11 | „ | dąb szypułkowy | koło kościoła | 580 | 148 |
| 12 | „ | dąb szypułkowy | w parku | 480 | 172 |
| 13 | „ | buk pospolity | w parku | 320 | 173 |
| 14 | „ | 2 dęby szypułkowe | k. młyna | 400/390 | 171 |
| 15 | Niedźwiedzice | dąb szypułkowy | na Skorą | 420 | 228 |
| 16 | „ | lipa drobnolistna | przy kościele | 540 | 229 |
| 17 | „ | dąb szypułkowy | między stawami | 410 | 230 |
| 18 | Okmiany | dąb szypułkowy | w parku | 410 | 145 |
| 19 | „ | jesion wyniosły | k. plebani | 400 | 146 |
| 20 | „ | lipa drobnolistna | przy posesji 89 | 400 | 289 |
| 21 | Pawlikowice | dąb szypułkowy | przy polu PGR | 500 | 20 |
| 22 | „ | dąb szypułkowy | w parku | 600 | 21 |
| 23 | Piotrowice | dąb szypułkowy | k. posesji 3 | 500 | 149 |
| 24 | „ | dąb szypułkowy | k. posesji 4 | 760 | 150 |
| 25 | Rokitki | dąb szypułkowy | ferma P.O.H.Z. | 420 | 273 |
| 26 | Strupice | platan klonolistny | w parku | 560 | 174 |
| 27 | „ | 2 platany klonolistne | w parku | 330/350 | 175 |
| 28 | „ | buk pospolity | w parku | 400 | 176 |
| 29 | Zamienice | platan klonolistny | przy kościele | 580 | 170 |
| 30 | „ | topola biała | w parku | 555 | 265 |
| 31 | „ | topola biała | w parku | 470 | 268 |
| Pomniki przyrody określone na podstawie rozporządzenia wojewody legnickiego z dnia 25.10.1994 r. |  |  |  |  |  |
| 32 | Stary łom | cztery dęby szypułkowe | P.O.H.Z. | 380-400 |  |
| 33 | Piotrowice | dąb szypułkowy | w pobliżu posesji nr 22a | 420 |  |
| 34 | „ | dąb szypułkowy | w pobliżu szosy Piotrowice -Osetnica | 420 |  |
| 35 | Jaroszówka | lipa drobnolistna | przy drodze | 360 |  |
| 3 | Okmiany | lipa szerokolistna | przy drodze | 420 |  |

- infrastruktura techniczna:

- Drogi

Układ komunikacyjny gminy składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych oraz transportu rolnego. Drogi krajowe, to przede wszystkim odcinek autostradowy A4, przechodzący na węźle w okolicach Krzywej w A18, relacji Kraków – Wrocław – Zgorzelec.

Pozostałe drogi krajowe to:

- droga nr 4 Zgorzelec - Krzywa

- droga nr 94 na odcinku Krzywa - Chojnów – Legnica

Drogi wojewódzkie:

- droga nr 328 na odcinku Złotoryja – Chojnów – Chocianów

- droga nr 335 na odcinku Bolesławiec – Chojnów – Lubin

Parametry tych dróg zbliżone są do KD IV, a nawet KD V (droga nr 328)

Drogi powiatowe:

- droga nr 2194D Chojnów – Goliszów – Niedźwiedzice – Legnica

- droga nr 2269D Krzywa – Stary Łom – Gromadka

- droga nr 2268D łącząca drogę krajową nr 335 z węzłem A4 w Krzywej i dalej do Złotoryi od drogi krajowej nr 94 w kierunku Jadwisina

- droga nr 2211D Rokitki – Zamienice – Jaroszówka

- droga nr 2212D łącząca drogi krajowe nr 328 i 335 przez wieś Biała

- droga nr 2213D Chojnów - Biała

- droga nr 2214D Niedźwiedzice – Miłkowice

- droga nr 2215D Michów – Gołocin

- droga nr 2216D Budziwojów – Gołocin – Dobroszów – Miłkowice

- droga nr 2217D Dobroszów – Pawlikowice i dalej drogą gminną do Brochocina

- droga nr 2267D Budziwojów – Dzwonów –Strupice – Gierałtowiec

- droga nr 2266D Okmiany - Złotoryja

- droga nr 2218D Chojnów – Konradówka – Osetnica

- droga nr 2219D Chojnów – Piotrowice – Osetnica

- droga nr 2220D Groble – Witków – Jerzmanowice

- droga nr 2221D Groble – Biskupin – Rokitki

- droga nr 2270D Stary Łom - Osła

Posiadają one parametry zbliżone do KD V.

Pozostałą część układu komunikacyjnego uzupełnia sieć dróg gminnych oraz transportu rolnego, z racji dominującej funkcji rolniczej w gminie. Nawierzchnie dróg w większości wymagają cząstkowym remontów lub modernizacji całej powierzchni.

- Kolej

Przez teren gminy Chojnów przebiegają następujące linie kolejowe:

- linia nr 242, o znaczeniu państwowym, relacji Miłkowice – Jasień przez Chojnów, Zebrzydową, Węgliniec, Ruszów, która na odcinku Miłkowice – Węgliniec jest w fazie modernizacji do szybkości 160 km/h.

- linia nr 275, o znaczeniu państwowym, relacji Wrocław Muchobór – Gubinek przez Legnicę, Miłkowice, Rokitki, Żagań.

- Gospodarka wodna

#### Obecnie gmina Chojnów zwodociągowana jest w 76%. Pozostali mieszkańcy korzystają z przydomowych studni kopanych o małej wydajności. W niektórych miejscowościach (Budziwojów, Gołocin, Pawlikowice) istnieją wodociągi zakładowe dawnych gospodarstw uspołecznionych, które dostarczają wodę do byłych zakładowych osiedli mieszkaniowych.

Tabela 4. System zaopatrzenia w wodę.

| lp. | Miejscowość | System zaopatrzenia w wodę |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Biała | wodociąg zbiorowy (ze względu na zły stan techniczny kwalifikuje się do wymiany) |
|  | Biskupin | indywidualny (przydomowe studnie) |
|  | Budziwojów |  |
|  | - wieś | indywidualny (przydomowe studnie) |
|  | - osiedle | wodociąg zakładowy (ze względu na zły stan techniczny kwalifikuje się do zamknięcia) |
|  | Czernikowice | wodociąg zbiorowy |
|  | Dobroszów | wodociąg zbiorowy |
|  | Dzwonów | indywidualny (przydomowe studnie) |
|  | Goliszów | wodociąg zbiorowy |
|  | Gołaczów | indywidualny (przydomowe studnie) |
|  | Gołocin |  |
|  | - wieś | indywidualny (przydomowe studnie) |
|  | - osiedle | wodociąg zakładowy (ze względu na zły stan techniczny kwalifikuje się do zamknięcia) |
|  | Groble | wodociąg zbiorowy |
|  | Jaroszówka | wodociąg zbiorowy |
|  | Jaroszówka kolonia | indywidualny (przydomowe studnie) |
|  | Jerzmanowice | wodociąg zbiorowy |
|  | Konradówka | wodociąg zbiorowy |
|  | Krzywa | wodociąg zbiorowy |
|  | Michów | wodociąg zbiorowy |
|  | Niedźwiedzice | wodociąg zbiorowy |
|  | Okmiany | wodociąg zbiorowy |
|  | Osetnica | wodociąg zbiorowy |
|  | Pawlikowice |  |
|  | - wieś | indywidualny (przydomowe studnie) |
|  | - osiedle | wodociąg zakładowy (ze względu na zły stan techniczny kwalifikuje się do zamknięcia) |
|  | Piotrowice | wodociąg zbiorowy |
|  | Rokitki | wodociąg zbiorowy |
|  | Rokitki kolonia (Brzozy) | indywidualny (przydomowe studnie) |
|  | Stary Łom | wodociąg zbiorowy |
|  | Strupice | wodociąg zbiorowy (ze względu na zły stan techniczny kwalifikuje się do wymiany) |
|  | Witków | wodociąg zbiorowy |
|  | ##### Zamienice | wodociąg zbiorowy |

###### Stan techniczny wodociągów zbiorowych w 90 % ocenia się jako dobry i bardzo dobry. Pozostałe 10% systemu obejmuje wieś Białą i Strupice.  Wodociągi te ze względu na swój wiek i zastosowane materiały (azbesto – cement, stal ocynkowana, żeliwo itp.) należy w najbliższym czasie zastąpić nowymi.

###### Gmina posiada także własną Stację Uzdatniania Wody w Okmianach, która w chwili obecnej jest modernizowana.

- Gospodarka ściekowa

Zasadniczym problemem jest brak kanalizacji sanitarnej, którą posiadają jedynie 3 miejscowości: Goliszów, Niedźwiedzice i Dobroszów. W pozostałych wsiach ścieki gromadzone są w przydomowych bezodpływowych osadnikach tzw. szambach, które ze względu na swój wiek i brak prac modernizacyjnych najczęściej są nieszczelne.

###### Kanalizacja deszczowa

Rozpatrywany obszar na większości terenu nie posiada systemu zbiorczej kanalizacji deszczowej. Lokalnie wody powierzchniowe spływają grawitacyjnie do rowów melioracyjnych i dalej do miejscowych cieków wodnych.

- Gospodarka odpadami

Gmina nie prowadzi samodzielnie wywozu odpadów, zajmuje się jedynie obsługą administracyjną systemu. Odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych zajmują się podmioty zewnętrzne (prywatne i budżetowe innych gmin). Odpady zebrane z terenu gminy trafiają na dwa składowiska gminne: Krzywa i Groble oraz na składowiska zlokalizowane poza gminą.

Składowisko w Krzywej położone jest w niecce terenowej po eksploatacji żwiru o głębokości ok. 6m. Pojemność całkowita wynosi 7040m3, z czego ok. 55% wypełnione jest odpadami. Nagromadzenie odpadów na koniec 2002r. wynosiło 3864 m3, a średnio roczny przychód odpadów –ok. 730m3.

Składowisko w Groblach znajduje się na wyniesieniu w niecce wyrobiska. Powierzchnia całkowita składowiska to 4600m2, powierzchnia czynna – 3400m2, pojemność całkowita – 6150m3, z czego ok. 28% wypełnione jest odpadami. Nagromadzenie odpadów na koniec 2002r. wynosiło 1705 m3, a średnio roczny przychód odpadów – ok. 600m3. Niestety oba składowiska ze względu na zły stan techniczny zostaną zamknięte i poddane rekultywacji najpóźniej do 2009r.

Na terenie gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka surowców wtórnych. Odpady komunalne nie są także poddawane żadnym procesom odzysku.

- Energia elektryczna

Gminy jest zelektryfikowana. Sieć elektroenergetyczna zasila w prąd cały teren gminy, a jej stan jest zadawalający. Przeważają nadpowietrzne linie średniego i wysokiego napięcia.

Przez obszar gminy przechodzą dwie linie wysokiego napięcia: z Czerńca 400/220/110 kV oraz z Konrada 110 kV.

- Gospodarka gazowa

Teren gminy nie posiada sieci gazowej. W gospodarstwach powszechnie używany jest natomiast gaz ciekły propan - butan dostarczany w butlach.

- Gospodarka cieplna

Gospodarka cieplna w gminie Chojnów opiera się o indywidualny sposób zasilania budynków w energię cieplną poprzez kotłownie. Zasilane są one paliwem stały (koks, węgiel), a niekiedy olejem opałowym. Stan techniczny kotłowni jest zróżnicowany.

- własność nieruchomości:

Przegląd struktury władania gruntami wykazuje, iż udział terenów osób fizycznych w całkowitej powierzchni wynosi 47%. Niewiele mniej tj. 46% gruntów należy do Skarbu Państwa.  Z kolei w zasobach komunalnych gminy znajduje się 3,4% terenów.

Tabela 5.  Struktura władania gruntami.

| lp | Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rejestrowej | Powierzchnia w (ha) |
| --- | --- | --- |
|  | Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | 10593 |
|  | Grunty spółek Skarbu Państwa, przedstawicieli państwowych i innych państwowych osób prawnych | 27 |
|  | Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomościami | 785 |
|  | Grunty osób fizycznych | 10967 |
|  | Grunty spółdzielni | 4 |
|  | Grunty kościołów i związków wyznaniowych | 10 |
|  | Grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości | 16 |
|  | Grunty spółek prawa handlowego | 679 |
| Razem |  | 23081 |
| Powierzchnia wyrównawcza |  | 36 |
| Powierzchnia geodezyjna |  | 23117 |

- stan obiektów dziedzictwa kulturowego:

Na terenie gminy znajduje się 46 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, w tym 30 zabytków architektury i budownictwa (patrz tabela nr 6) oraz 16 parków zabytkowych (patrz tabela nr 2). Poza tym na terenie gminy znajduje się szereg obiektów nie wpisanych do rejestru (patrz tabela nr 7), które z uwagi na wysokie walory kulturowe również należy objąć ochroną konserwatorską. Zarówno obiekty wpisane do rejestru jak i pozostałe zazwyczaj są w złym stanie technicznym i wymagają pilnych remontów.

Tabela 6.  Wykaz zabytków architektury i budownictwa wg rejestru zabytków chronionych.

| lp | Miejscowość | Obiekt | Wiek | Nr rejestru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budziwojów | aleja kasztanowa |  | 708/L |
|  | Czernikowice | Cmentarz, kult. łużyckiej |  | 67/405/68 |
|  |  | Cmentarz, kult. łużyckiej |  | 65/389/68 |
|  |  | Cmentarz, kult. łużyckiej |  | 66/404/68 |
|  | Goliszów | Dwór | XVIII, XIX w | 975/L |
|  | „ | Kościół fil. p.w. Narodzenia NM Panny | XV, 1731, XX | 75/L |
|  | Groble | Dwór |  | 1036/L |
|  | Jaroszówka | Zamek wodny (nie istnieje) | XVI w | 31/L |
|  | „ | Cmentarz kultury łużyckiej |  | 48/339/68 |
|  | Jerzmanowice | Wiatrak holenderski | XVIII w | 186/L |
|  | Konradówka | Kościół fil. p.w. św. Michała Archanioła | 1829 | 81/L |
|  | „ | Dwór nr 44 | 1701 r. XX w | 481/L |
|  | Krzywa | kościół ewangelicki obecnie katolicki fil. p.w. św. Anny | XV, XIX w, 1714r. | 1028/L |
|  | Niedźwiedzice | kościół par. p.w. św. Antoniego Padewskiego | XV/XVI w, 1820r. XX w | 76/L |
|  | „ | pałac | 1748r, 2 poł. XIX w 1866 r | 947/L |
|  | „ | Folwark: 1-5, 5 oficyna mieszk., 6. stajnia 7-8,2 obory, 9. bud. gospod. |  | 1035/L |
|  | Okmiany | Kościół par. p.w. MB Różańcowej | 1771 r, k. XIX, XX w | 83/L |
|  | „ | Zespół pałacowy: a) pałac b) oficyna c) oficyna gospodarcza | ok. 1870 r k. XIX w k. XIX w | 1060/L |
|  | „ | Cmentarz | XVI w | 68/407/69 |
|  | „ | Grodzisko średniowieczne |  | 95/594/72 |
|  | Osetnica | Kościół fil. p.w. św. Anny | k. XV, XVIII, 1930 r | 82/L |
|  | „ | pałac | pocz. XIX w, l. 60-70 XIX w | 494/L |
|  | Pątnów | Kościół fil. p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela | 1705-1707r, XX w | 87/L |
|  | „ | Pałac (ruina) | XVIII w | 88/L |
|  | Piotrowice | Zespół dworski: dwór, stajnia, oficyny mieszkalno-gospodarcze, obora ze spichlerzem, | XVIII – XX w | 1002/L |
|  | Rokitki | Grodzisko średniowieczne |  | 243/89/65 |
|  | Strupice | kościół fil. p.w. Narodzenia NM Panny | 1806, 1965 r | 72/L |
|  | „ | kaplica cmentarna 1 | pocz. XIX w | 250/L |
|  | Zamienice | Kościół fil. p.w. Wniebowzięcia NMP | 1617-18 r. 2 poł. XIX w | 252/L |
|  | „ | aleja dębowa |  | 704/L |

Tabela 7.  Wykaz pozostałych zabytków architektury i budownictwa.

| lp | Miejscowość | Obiekt | Wiek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biała | Willa | kon. XIX w. |
|  | „ | Zespół mieszkalno – gospodarczy: a) dom mieszkalno – gospodarczy b) stodoła | 1894 r. ok. poł. XIXw |
|  | „ | Dom mieszkalny | ok. 1880 r. |
|  | „ | „ | ok. 1880 r. |
|  | „ | „ | ok. 1870 r. |
|  | „ | „ | ok. 1870 r. |
|  | „ | „ | ok. poł. XIXw, ok. 1910 |
|  | „ | Stodoła | 2 poł. XIX w |
|  | „ | Zespół mieszkalno – gospodarczy: a) dom mieszkalno – gospodarczy b) dom z sienią przejazdową c) stodoła | ok. 1880 r. l. 80 XIX w 2 poł. XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | l. 80 XIX w |
|  | „ | „ | 1896 r. |
|  | „ | Zespół mieszkalno – gospodarczy a) dom mieszkalny b) budynek gospodarczy | 1854 po poł. XIXw |
|  | „ | Dom mieszkalny | 2 poł. XIX w |
|  | „ | „ | XIX w |
|  | „ | „ | 1892 r. |
|  | „ | „ | ok. 1890 r. |
|  | „ | „ | XIX w |
|  | Biskupin | Dom mieszkalny | 2 poł. XIX, XX w |
|  | „ | Zespół mieszkalno – gospodarczy a) dom mieszkalny | poł. XIX w. |
|  | „ | Dom mieszkalny szachulec na prawo za rozwidleniem w kierunku Grobli | XVIII/XIX w 2 poł. XIX w |
|  | „ | cmentarz parafialny na północ od wsi | 1936 r. |
|  | Budziwojów | Zespół pałacowy a) pałac b) oficyna 1 c) oficyna 2 d) oficyna 3 e) spichlerz f) budynek gospodarczy g) budynek gospodarczy h) stodoła 1 i) stodoła 2 j) stodoła 3 | XIX w poł. XX w XIX/XX w XIX/XX w 70-80 XIX w 1. 70 XIX w k. XIX w pocz. XX w XIX/XX w |
|  | Czernikowice | Dom mieszkalny i klub rolnika | XIX/XX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | 1. 90 XIX w |
|  | „ | „ | 1. 60-70 XIX w |
|  | „ | „ | XIX/XX w |
|  | „ | Zespół mieszkalno gospodarczy: a) dom mieszkalny b) budynek gospodarczy | 1850 r. ok. 1850 r. |
|  | „ | Cmentarz parafialny | 1925 r. |
|  | Dobroszów | Dom mieszkalny - pałacyk | ok. poł. XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | XIX/XX w |
|  | „ | „ | kon. XIX w |
|  | „ | „ | ok. poł. XIX l. 70 XIX |
|  | „ | „ | przed poł. XIX w p. XX |
|  | „ | „ | i. 70-80 XIX w |
|  | „ | „ | pocz. XX w |
|  | „ | „ | ok. poł. XIX w |
|  | „ | „ | kon. XIX w |
|  | Dzwonów | Zespół pałacowy; a) pałac b) oficyna szachulcowa c) oficyna 2 d) oficyna gospodarcza e) stajnie, ob. owczarnie f) stodoła | kon. XIX w l. 80-90 XIX w l. 80-90 XIX w XIX/XX w poł XIX w l. 90 XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | poł. XIX w |
|  | Goliszów | Kaplica cmentarna | 1. poł. XVIII |
|  | ‘ | Kaplica przydrożna | pocz. XX w |
|  | „ | Dom mieszkalny - pałacyk | ok. poł. XIX w, p. XX w |
|  | „ | Dom mieszkalny z barem „Przystań” | pocz. XX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | 2 poł. XIX w |
|  | „ | „ | 1836, XIX/XX w |
|  | „ | „ | l. 80 XIX w |
|  | „ | „ (dawna plebania) | XIX/XX w |
|  | „ | „ - pałacyk | k. XIX w |
|  | „ | cmentarz parafialny | XIV w |
|  | Groble | Zespół pałacowy: a) pałacyk b) oficyna mieszkalno-gospodarcza 1 c) oficyna gospodarcza 2 | poł. XIX, XX w kon. XIX w XIX/XX w |
|  | „ | Stodoła | poł. XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalno-gospodarczy | 1. p. XIX XIX/XX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | l. 90 XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny + sala domu ludowego | l. 90 XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | p. XX w |
|  | „ | Dom mieszkalno-gospodarczy | l. 80-90 XIX w |
|  | „ | „ | k. XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | l. 90 XIX w |
|  | Jaroszówka | Zespół budynków stadniny: a) dom mieszkalny z barem „Czeczotka” b) stajnia 1- obok zajazdu c) stajnia 2 d) dom mieszkalno-gospodarczy ob. stajnia 3 | 2 poł. XIX w 1879 r ok. 1879 r ok. 1879 r |
|  | „ | Młyn nr 2 | XIX/XX w |
|  | „ | Dom mieszkalno-gospodarczy | po poł. XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | 2 poł. XIX w |
|  | „ | „ | poł. XIX w |
|  | „ | Budynek gospodarczy | l. 70 XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | 1875 r |
|  | „ | „ | 1929 r |
|  | Jerzmanowice | Pałacyk, ob. dom mieszkalny | l. ok. 1890-1910 |
|  | „ | Park | XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | pocz. XIX, XX w |
|  | „ | Dom mieszkalno-gospodarczy | l. 70 XIX w |
|  | „ | Zespół mieszkalno-gospodarczy: a) dom mieszkalny b) dom mieszkalno-gospodarczy | poł. XIX w poł. XIX w |
|  | „ | Zespół mieszkalno-gospodarczy: a) dom mieszkalny b) budynek gospodarczy 1 c) budynek gospodarczy 2 d) stodoła | 1 poł. XIX, XX w przed poł. XIX w 2 poł. XIX w kon XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | 1 poł. XIX, k. XIX w |
|  | „ | „ | poł. XIX w |
|  | „ | „ | kon. XIX w |
|  | Konradówka | Oficyna mieszkalno-gospodarcza | l. 70 XIX w |
|  | „ | Zespół pałacowy: a) pałac, ob. Woj. Ośr. Postępu Rolniczego b) oficyna c) oficyna d) oficyna mieszkalno-gospodarcza e) oficyna gospodarcza f) oficyna – owczarnia, ob. Warsztaty i hotel | 1879, k. XIX w XIX/XX w kon. XIX w kon. XIX w kon. XIX w kon. XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | kon. XIX w |
|  | „ | „ | poł. XIX w |
|  | „ | „ | XIX/XX w |
|  | „ | „ | 1795 r |
|  | „ | „ | kon. XIX w |
|  | „ | „ | XIX/XX w |
|  | „ | „ z młynem | kon. XIX w |
|  | „ | „ d. oficyna pałacu | pocz. XX w |
|  | „ | Stodoła | ok. poł. XIX w |
|  | „ | Zespół mieszkalno-gospodarczy: a) dom mieszkalny b) budynek gospodarczy | 1834, XIX/XX w XIX w |
|  | „ | Zespół mieszkalno-gospodarczy: a) dom mieszkalny, d. robotniczy-majątku b) budynek gospodarczy | p. XX w pocz. XX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | przed poł. XIX w |
|  | „ | Zespół mieszkalno-gospodarczy: a) dom mieszkalny b) dom mieszkalno-gospodarczy cmentarz cmentarz cmentarz | 2 poł. XIX 1836 r 1829 r XVI w 1894 r |
|  | Konradówka - Gołaczów | Zespół gospodarczy a) dom mieszkalny b) stodoła-obora | pocz. XIX, kon. XIX w 1826 r |
|  | „ | Dom mieszkalny | ok. 1870-80 r |
|  | Krzywa | Zespół kościelny: mur kościoła z bramą | k. XIX w |
|  | „ | Zespół budynków dawnego majątku: a) dom mieszkalny ob. biura POHZ b) stodoły i budynek gospodarczy c) budynek gospodarczy (z ryzalitem) d) stodoła, częściowo budynek gospodarczy | k. XVIII w, ok. 1910 r l. 70 XIX w l. 70-80 XIX w l. 70 XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalny z salą widowiskową | poł. XIX, p. XX w |
|  | „ | Dom mieszkalny | pocz. XX w |
|  | „ | „ | XIX/XX w |
|  | „ | „ | l. 70 XIX |
|  | „ | „ | 1816 r, p. XX w |
|  | „ | „ | kon. XIX w |
|  | ‘ | „ | l. 70 XIX w |
|  | „ | „ | poł.XIX w, p.XX w |
|  | „ | „ | kon. XIX w |
|  | „ | Dom mieszkalno-gospodarczy | ok. 1890 r |
|  | „ | Dom mieszkalny | pocz. XX w |
|  | „ | „ | kon. XIX w |
|  | „ | „ | XIX/XX w |
|  | „ | Cmentarz | pocz. XIV w |
|  | Michów | Dom mieszkalny | l. 60 XIX w |
|  | „ | „ | pocz. XX w |

- identyfikacja problemów:

W obszarze turystyki i środowiska naturalnego:

- brak inwestycji w zakresie tworzenia nowej infrastruktury turystycznej i modernizacji już istniejącej,

- brak promocji walorów turystycznych gminy w skali regionu,

- zły stan parków wiejskich,

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych w wyniku odprowadzania dużej ilości ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gleby oraz duża ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska wraz ze spływami powierzchniowymi.

W obszarze infrastruktury technicznej:

- niskie parametry techniczne dróg gminnych,

- brak sieci wodociągowych w kilku miejscowościach,

- spożywanie przez mieszkańców wody nie badanej ze studni kopanych,

- zły stan techniczny sieci wodociągowej we wsi Biała i Strupice,

- brak sieci kanalizacyjnej,

- zły stan techniczny istniejących składowisk odpadów w Krzywej i Groblach,

- brak systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych,

W obszarze kultury:

- zły stan techniczny obiektów zabytkowych,

- wysokie koszty utrzymania zabytków,

- brak placówek kulturalnych w niektórych miejscowościach.

Analizując powyższe problemy pod względem hierarchii ważności do kluczowych należy zaliczyć problemy związane z infrastrukturą techniczną. Niedorozwój w tym zakresie stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego  rozwoju  gminy.  Ograniczony dostęp do infrastruktury nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla  inwestorów.

e) gospodarka

Dominującą gałęzią działalności gospodarczej jaka rozwinęła się na terenie gminy Chojnów jest rolnictwo. Zdecydowana większość indywidualnych gospodarstw rolnych to gospodarstwa małe w przedziale od 1–5 ha, które bazują na uprawach polowych oraz produkcji zwierzęcej. W gminie działają także przedsiębiorstwa (spółki) gospodarujące na gruntach wykupionych z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, np.: gospodarstwo „Raszynek” w Okmianach, Zakład Rolny Osetnica. Prowadzona jest ponadto gospodarka rybacka we wsiach Niedźwiedzice, Goliszów, Zamienice.

Na obszarze gminy występują nieliczne podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży usługowo – handlowej o charakterze podstawowym. Ilościowo najwięcej jest sklepów, warsztatów samochodowych, punktów sprzedaży i wynajmu maszyn budowlanych oraz rolniczych. Usługi bardziej wyspecjalizowane, o charakterze ponadpodstawowym oferuje ośrodek miejski – Chojnów, oraz pobliska Legnica.

W chwili obecnej w ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 437 podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w następujących branżach:

- budownictwo (działalność budowlana, montażowa, geodezyjno – kartograficzna, projektowania budowlanego, technicznego i regionalnego) – 49 firm,

- gastronomia – 30 punktów,

- handel – 170 punktów,

- pozostałe usługi materialne (usługi wydawnicze, informatyczne, wodno – kanalizacyjne, czyszczenie ulic, usługi kominiarskie) – 18 firm,

- usługi niematerialne (usługi w zakresie nauki i rozwoju techniki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, kultury, turystyki i wypoczynku) – 33,

- produkcja wyrobów (części, elementów, detali) – 27 zakładów,

- usługi przemysłowe  (naprawa i konserwacja wyrobów przemysłowych) – 39 firm,

- transport – 71 firm

Tabela 8. Struktura zatrudnienia w gminie Chojnów.

| Dział gospodarki | Liczba zatrudnionych (dane szacunkowe) |
| --- | --- |
| rolnictwo | 1700 |
| przemysł | 800 |
| usługi | 1000 |
| razem | 3500 |

- identyfikacja problemów:

- brak kompleksowej transformacji w sektorze rolnictwa,

- niekorzystna struktura agrarna gospodarstw indywidualnych,

- brak rynków zbytu dla rolnictwa,

- niska intensywność produkcji zwierzęcej,

- nie rozwinięte przetwórstwo rolno – spożywcze i przechowalnictwo,

- monofunkcyjność gospodarcza i niska kreatywność mieszkańców w zakresie tworzenia usług pozarolniczych,

- brak większych zakładów pracy,

- duży udział podmiotów gospodarczych z problemami ekonomicznymi,

- niska skłonność do inwestowania lokalnych podmiotów gospodarczych,

- ograniczony dostęp do nowych technologii,

- małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych,

- brak terenów inwestycyjnych wyposażonych w podstawową infrastrukturę techniczną,

- konkurencyjność terenów  inwestycyjnych sąsiednich gmin.

f) sfera społeczna

- sytuacja demograficzna i społeczna terenu:

Gminę Chojnów zamieszkuje 9359 osób (wg stanu na dn. 31.12.2003r.), w tym kobiet 4654 i mężczyzn 4705. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 40 osób/km2. Wskaźniki demograficzne wskazują, że w okresie 2000-2003 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1%. Spadek liczby mieszkańców w gminie jest konsekwencją utrzymującego się od kilku lat ujemnego salda migracji. Ponadto w 2000r. część terenu obejmująca osiedle w miejscowości Piotrowice została odłączona od gminy wiejskiej Chojnów na rzecz gminy miejskiej Chojnów.

Tabela 9.   Liczba mieszkańców gminy Chojnów i saldo migracji w                        latach 2000-2003.

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 9461 | 9404 | 9393 | 9359 |
| Saldo migracji | -430 | -59 | -21 | -33 |

Niewielki wpływ na spadek liczby mieszkańców miał również przyrost naturalny, który w latach 2000-2003 przyjmował wartości zarówno ujemne jak i dodatnie.

Tabela 10. Przyrost naturalny w latach 2000-2003.

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba urodzin | 87 | 91 | 104 | 85 |
| Liczba zgonów | 115 | 89 | 94 | 86 |
| Przyrost naturalny | -28 | 2 | 10 | -1 |

Analiza struktury wieku mieszkańców gminy wskazuje, iż społeczeństwo na tym obszarze jest stosunkowo młode (największą grupę stanowią osoby w wieku od 15 do 29 lat).

Sprzyjającym zjawiskiem jest fakt, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 68 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Tabela 11. Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku.

| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni |
| --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 9359 | 4654 | 4705 |
| w wieku przedprodukcyjnym | 2294 | 1093 | 1201 |
| w wieku produkcyjnym | 5387 | 2542 | 2845 |
| w wieku poprodukcyjnym | 1678 | 1019 | 659 |

Jednym ze wskaźników charakteryzujących ludność gminy jest struktura wykształcenia. Niestety poziom wykształcenia na rozpatrywanym obszarze nie wygląda najlepiej. Z danych wynika, że aż 39,7% mieszkańców powyżej 13 roku życia ukończyło edukację na poziomie podstawowym a 6,3% ludności nie posiada wykształcenia lub nie ukończyło szkoły podstawowej. Dużą grupę stanowią również osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 29,1%. Z kolei wykształcenie średnie ma 20% mieszkańców, policealne – 1,8%, wyższe – 3,2%.

Tabela 12. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i grup wiekowych.

| Grupy wieku | Ogółem | Poziom wykształcenia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wyższe | police-alne | średnie | zasadnicze zawodowe | podstawowe ukończone | podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | nieustalony |
| ogółem | 7658 | 243 | 137 | 1529 | 2223 | 3038 | 481 | 7 |
| 19 lat i mniej | 1110 | - | - | 71 | 110 | 813 | 116 | - |
| 20-29 | 1406 | 81 | 52 | 533 | 572 | 158 | 7 | 3 |
| 30-39 | 1158 | 57 | 19 | 333 | 559 | 178 | 10 | 2 |
| 40-49 | 1406 | 46 | 40 | 332 | 578 | 407 | 3 | - |
| 50-59 | 987 | 37 | 18 | 175 | 297 | 443 | 16 | 1 |
| 60-64 | 388 | 15 | 5 | 38 | 47 | 262 | 20 | 1 |
| 65 lat i więcej | 1203 | 7 | 3 | 47 | 60 | 777 | 309 | - |
| mężczyźni | 3803 | 92 | 34 | 681 | 1373 | 1466 | 152 | 5 |
| kobiety | 3855 | 151 | 103 | 848 | 850 | 1572 | 329 | 2 |

Bezrobocie

Gmina Chojnów należy do obszarów dotkniętych bezrobociem strukturalnym, które od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie co stanowi poważny problem społeczny. Ponadto bezrobocie na tym terenie cechuje się dużym udziałem osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy – 55%, wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród ludzi młodych do 24 roku życia – 27% oraz niską mobilnością osób bez zatrudnienia.

Na koniec 2003 roku stopa bezrobocia wyniosła 29% i była porównywalna ze stopą bezrobocia w powiecie legnickim (28,7%) oraz wyższa o 3,5% od zanotowanej w województwie dolnośląskim.

- warunki i jakość życia mieszkańców:

Utrzymująca się do dłuższego czasu zła koniunktura w sektorze rolnym oraz wysoka stopa bezrobocia to czynniki, które powodują, iż społeczność gminna ubożeje. W konsekwencji ten stan rzeczy wpływa na obniżanie się warunków i jakości życia mieszkańców.

Zasoby i warunki mieszkaniowe

Przeprowadzona na potrzeby gminy ankieta dotycząca sfery mieszkaniowej wykazała, iż społeczność lokalna oczekuje zarówno remontów obecnych zasobów mieszkaniowych (42%) jak i budowy nowych (39%). Z kolei na zapytanie: „Jak oceniasz swoje warunki mieszkaniowe?” 100% respondentów wyraziło opinię, iż gmina powinna podjąć starania w celu ich poprawy.

Tabela 13. Mieszkania według zamieszkania, przeznaczenia i rodzaju podmiotów będących ich właścicielami.

| Wyszczególnienie | Ogółem | Zamieszkane stale | Przeznaczone do czasowego lub sezonowego zamieszkania |  | Niezamieszkane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zamieszkane czasowo | Niezamieszkane | Przeznaczone do stałego zamieszkania | Przeznaczone do rozbiórki, opuszczone |
| Ogółem | 2756 | 2532 | 30 | 12 | 118 | 64 |
| Stanowiące własność: - Osób fizycznych - Gminy - Skarbu Państwa - Zakładów pracy - Pozostałych | 2415 | 2231 | 25 | 12 | 101 | 46 |
|  | 137 | 126 | 25 | - | 5 | 3 |
|  | 143 | 120 | 3 | - | 7 | 14 |
|  | 55 | 52 | - | - | - | - |
|  | 6 | 3 | - | - | 3 | - |

Tabela 14. Ogólne dane o zamieszkanych mieszkaniach i warunkach mieszkaniowych według rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań .

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mieszkania stanowiące własność |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osób fizycznych | Spółdzielni mieszkaniowych | Gminy | Skarbu Państwa | Zakładów pracy | pozostałych |
| Mieszkania | 2562 | 2256 | - | 129 | 122 | 52 | 3 |
| Izby - w tym wykorzystane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej | 11550 | 10536 | - | 420 | 403 | 177 | 14 |
|  | 16 | 15 | - | - | - | - | - |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 | 216551 | 198046 | - | 7588 | 7609 | 3094 | 214 |
| - w tym wykorzystana wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej | 224 | 208 | - | - | - | 16 | - |
| Przeciętna: - liczba izb w 1 mieszkaniu - powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,51 | 4,67 | - | 3,26 | 3,30 | 3,40 | 4,67 |
|  | 84,6 | 87,8 | - | 58,8 | 62,4 | 59,5 | 71,3 |

Tabela 15. Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w wodociąg i ustęp.

| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym mieszkania wyposażone w |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wodociąg |  |  | ustęp spłukiwany |  |  |
|  |  | razem | z sieci | lokalny | razem | z odprowadzeniem |  |
|  |  |  |  |  |  | do sieci | Do urządzenia lokalnego |
| Ogółem - w tym zamieszkane stale | 2562 | 2367 | 1632 | 735 | 2033 | 446 | 1587 |
|  | 2532 | 2339 | 1615 | 724 | 2012 | 440 | 1572 |

Tabela 16. Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w łazienkę, ciepła wodę i gaz.

| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym mieszkania wyposażone w |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | łazienkę | ciepłą wodę użytkową | gaz |  |
|  |  |  |  | z sieci | z butli |
| Ogółem - w tym zamieszkane stale | 2562 | 2132 | 1723 | - | 2266 |
|  | 2532 | 2110 | 1708 | - | 2247 |

Z powyższych danych wynika, iż na obszarze gminy warunki mieszkaniowe można ocenić jako dobre. Świadczą o tym przede wszystkim dwa wskaźniki: przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu kształtująca się na poziomie 4,51 oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosząca 84,6m2. Nienajgorzej wygląda również sytuacja doprowadzenia wody do budynków (92% mieszkańców posiada wodę doprowadzoną do domu, w tym 64% gospodarstw podłączonych jest do sieci wodociągowej a w przypadku 29% gospodarstw woda dostarczana jest do mieszkań z przydomowych studni kopanych za pomocą hydroforu). Znaczący odsetek mieszkań wyposażonych jest również w łazienki (83%), toalety (79%) i gaz z butli (88%). Niezadowalająca jest natomiast ilość mieszkań, które posiadają ciepłą wodę użytkową (67%), jak i budynków podłączonych do sieci wodociągowej (64%), a w szczególności liczba gospodarstw, które odprowadzają ścieki do kanalizacji sanitarnej (17%). Na terenie gminy nie ma sieci gazowej.

Podstawowa infrastruktura społeczna. Służba zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura.

Podstawowa opieka zdrowotna sprawowana jest na terenie gminy przez 2 wiejskie ośrodki zdrowia zlokalizowane w miejscowościach Rokitki i Krzywa. W placówkach tych zatrudnionych jest 2 lekarzy i 1 stomatolog. Znaczna część mieszkańców gminy korzysta również z rejonowej przychodni w mieście Chojnów. Lecznictwo zamkniętego i częściowo specjalistyczne dostępne jest natomiast w Legnicy oraz w miastach ościennych Lubinie, Złotoryi i Wrocławiu. Informacje te dowodzą, iż służba zdrowia w granicach administracyjnych gminy jest słabo rozwinięta a zakres świadczonych usług medycznych jest wąski.

System opieki i pomocy społecznej realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy. W ramach zadań własnych i zleconych GOPS-u pomoc udzielana była w różnej formie, między innymi w postaci zasiłków, rent socjalnych, wyprawek szkolnych, dożywiania uczniów, pomocy w naturze.  W 2003r. wykonując zadania zlecone, na których realizację  gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę 638.380 zł.

Tabela 17. Rodzaje i koszty świadczeń wypłaconych w ramach zadań zleconych w 2003r.

| Rodzaje świadczeń | Liczba odbiorców | Łączny koszt (zł) |
| --- | --- | --- |
| Zadania obligatoryjne |  |  |
| ##### Zasiłki stałe | 39 | 158 840 |
| Zasiłki stałe wyrównawcze | 30 | 67 886 |
| Renty socjalne | 86 | 264 871 |
| Zasiłki okresowe gwarantowane | 9 | 31 717 |
| Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa | 51 | 54 366 |
| Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 31 | 29 850 |
| Zadania fakultatywne |  |  |
| Zasiłki okresowe (wypłacane przez okres dwóch miesięcy) | 139 | 30 850 |

Realizując zadania własne gminy GOPS w 2003r. przyznał zasiłki celowe i w naturze 139 wnioskodawcom. Ponadto Ośrodek objął programem dożywiania 743 uczniów, a pracą socjalną skierowaną na przezwyciężenie dysfunkcji (alkoholizm, bezrobocie itp.) 470 rodzin.

W wyniku pogorszenia się sytuacji materialno - bytowej mieszkańców gminy systematycznie zwiększyła się liczba rodzin ubiegających się o pomocy społeczną.

Na omawianym obszarze funkcjonuje osiem szkół podstawowych w następujących miejscowościach: Biała, Budziwojów, Goliszów, Niedźwiedzice, Krzywa, Okmiany, Stary Łom, Rokitki. Biorąc pod uwagę  spadek liczby uczniów w ciągu czterech ostatnich lat ilość występujących placówek jest wystarczająca.

W celu ułatwienia dostępu do szkół podstawowych i gimnazjów część uczniów dowożonych  jest do ww. placówek autobusem. W 2003r. do szkół dowożonych było 620 dzieci, w tym:

- do szkół podstawowych w gminie – 191 dzieci,

- do szkół podstawowych w mieście – 38 dzieci,

- do gimnazjów – 391 dzieci.

Na terenie gminy nie ma szkół ponadpodstawowych. Dostępne są one jedynie poza obrębem gminy, najbliżej w mieście Chojnów.

Ośrodki kultury na terenie gminy to głównie świetlice wiejskie i biblioteki. Dostęp do kultury zapewniają również gminne imprezy i festyny (m. in.: Święto Ludowe, Dożynki, Święto Sportu, Dzień Dziecka).

Bezpieczeństwo

Na obszarze gminy Chojnów podejmowane są różnorodne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do najważniejszych należą:

- stała współpraca samorządu z policją, państwową i ochotniczą strażą pożarną,

- poprawa stanu dróg gminnych i bezpieczeństwa w komunikacji,

- udostępnienie ofiarom przestępstw i innych zjawisk patologicznych bezpłatnej pomoc prawnej,

- profilaktyka i działalność edukacyjna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- aktywizacja mieszkańców do oddolnych inicjatyw na rzecz ładu, porządku i bezpieczeństwa na wsi.

Skuteczność wyżej wymienionych działań oraz wyraźny wzrost wskaźnika wykrywalności przestępstw w gminie z 54,7% w 2002r. do 60,8% w 2003r. wpływa na to, iż mieszkańcy gminy dobrze oceniają poziom bezpieczeństwa w gminie.

Tabela 18. Nakłady poniesione na bezpieczeństwo w gminie w 2003r.

| Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
| --- | --- |
| drogi (remonty, budowa, oświetlenie) | 399 500,00 |
| bezpieczeństwo publiczne | 126 400,00 |
| środki przekazane policji | 18 000,00 |
| programy społeczne (profilaktyka, edukacja) | 48 050,00 |
| dofinansowanie innych instytucji (Izba Wytrzeźwień, MARKOT VI) | 6 200,00 |
| Łącznie | 598 150,00 |
| W tym pozyskane środki zewnętrzne | 151 750,00 |

- określenie grup społecznych wymagających wsparcia:

W gminie Chojnów grupy społeczne wymagające wsparcia to przede wszystkim tzw. grupy wysokiego ryzyka, w tym głównie:

- osoby dotknięte ubóstwem,

- osoby uzależnione od alkoholu i/lub narkotyków,

- osoby upośledzone umysłowo,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niepełnosprawne.

Wielopłaszczyznowe wsparcie dla wyżej wymienionych grup jest konieczne ze względu na zagrożenie marginalizacją społeczną tychże grup. Pomoc powinna być adresowana zwłaszcza do rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, ponieważ w tym środowisku współwystępują ze sobą takie zjawiska jak: ubóstwo, bezrobocie (często o charakterze „dziedzicznym”), niski poziom wykształcenia, wczesne rodzicielstwo, alkoholizm, przestępczość itp. Do osób wymagających szczególnego wsparcia należą również dzieci pochodzące z ubogich i patologicznych środowisk oraz młodzież zagrożona dysfunkcją społeczną i bezrobociem.

- rynek pracy:

Odnotowany w ostatnich latach wzrost gospodarczy w Polsce korzystnie wpłynął na zmianę sytuacji na rynku pracy o czym świadczy spadek liczby bezrobotnych. Nie zmienia to jednak faktu, że ilość osób pozostających bez pracy jest nadal bardzo wysoka.

Zestawiając z sobą kolejne lata możemy zaobserwować następujące tendencje:

- rok 2001 w perspektywie porównawczej do roku 2000 wykazuje:

- wzrost liczby bezrobotnych o 98 osób,

- wzrost liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku o 29 osób,

- wzrost  liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 69 osób.

- rok 2002 w perspektywie porównawczej do roku 2001 wykazuje:

- spadek liczby bezrobotnych o 69 osób,

- spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku o 67 osób,

- spadek  liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 2 osób.

- rok 2003 w perspektywie porównawczej do roku 2002 wykazuje:

- spadek liczby bezrobotnych o 12 osób,

- spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku o 4 osób,

- spadek  liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 8 osób.

W ogólnej liczbie bezrobotnych na dzień 31.12.2003r. większy udział o 1% miały kobiety. Z kolei najliczniejszą grupę  pod względem wiekowym stanowiły osoby w przedziale od 25 do 34 lat – 366 bezrobotnych. Niewiele mniej, bo 363 osoby wyniosła liczba bezrobotnych od 18 do 24 lat oraz liczba bezrobotnych w wieku od 35 do 44 lat – 324 osoby.

Na kondycję rynku pracy wpływa między innymi ilość dostępnych ofert zatrudnienia oraz to czy oferty te korespondują z wykształceniem osób poszukujących pracy. W perspektywie czterech ostatnich lat ilość ofert zgłoszonych do Urzędu Pracy w Chojnowie była stosunkowo niewielka (Urząd Pracy w Chojnowie obsługuje zarówno gminę wiejską Chojnów, jak i gminę miejską Chojnów, w której przykładowo w 2002r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 2169 osób). Należy również zauważyć, iż około 20% ofert nie znalazło odbiorców z powodu braku osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wśród bezrobotnych mieszkańców gminy.

Tabela 19. Ilość ofert zgłoszonych do Urzędu Pracy w Chojnowie w latach 2000 - 2003.

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ofert | 777 | 460 | 553 | 538 |
| W tym subwencjonowane | 388 | 146 | 371 | 352 |
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych łącznie z miasta i gminy | 3303 | 3519 | 3514 | 3478 |

- identyfikacja problemów:

W obszarze zasobów ludzkich:

- utrzymujące się od kilku lat ujemne saldo migracji,

- odpływ z terenów wiejskich ludności aktywnej gospodarczo i wykwalifikowanej zawodowo,

- niekorzystna struktura wieku – zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży przy jednoczesnym wzroście udziału ludności w wieku poprodukcyjnym – społeczeństwo gminy zacznie się starzeć,

- niski poziom wykształcenia mieszkańców gminy.

W obszarze bezrobocia:

- wysoka stopa bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych,

- pogłębiające się zjawisko bezrobocia długotrwałego,

W obszarze warunków i jakości życia mieszkańców:

- niski poziom wyposażenia mieszkań w urządzenia infrastruktury technicznej,

- ograniczony dostęp do usług medycznych,

- systematyczny wzrost liczby rodzin ubiegających się o pomocy społeczną,

- przestarzała baza dydaktyczna,

- ograniczony dostęp do urządzeń kultury i imprez kulturalnych.

W obszarze rynku pracy:

- niedostosowanie kwalifikacji zawodowych osób poszukujących zatrudnienia do potrzeb rynku pracy,

- niewystarczająca ilość ofert pracy.

***

# ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE.

W wyniku analizy sytuacji społeczno-gospodarczej zdefiniowano obszary wymagające interwencji, a następnie wyznaczono w ramach poszczególnych obszarów zadania operacyjne.

- rozwój infrastruktury technicznej:

- uzupełnienie sieci wodociągowej,

- budowa kanalizacji sanitarnej,

- budowa oczyszczalni ścieków,

- modernizacja i naprawa dróg.

- poprawa stanu środowiska naturalnego:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,

- ochrona jakości i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,

- rekultywacja składowisk odpadów,

- likwidacja dzikich wysypisk,

- wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów.

- stymulowanie rozwoju gospodarczego:

- stworzenie możliwości rozwoju przedsiębiorczości,

- promocja i tworzenie ofert inwestycyjnych,

- aktywna gospodarka nieruchomościami,

- wykorzystanie atutów w postaci zagospodarowania terenów inwestycyjnych położonych w sąsiedztwie autostrady A4 i A18,

- zapewnienie niezbędnego uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

- poprawa jakości życia mieszkańców:

- zahamowanie dekapitalizacji i poprawa standardów zasobów mieszkaniowych,

- zapewnienie możliwości rozwoju mieszkalnictwa i usług,

- remonty budynków użyteczności publicznej,

- wspieranie oświaty i kultury, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej,

- przeciwdziałanie bezrobociu i marginalizacji społecznej,

- zwiększenie identyfikacji obywateli z gminą.

- podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy:

- ochrona i promocja zasobów przyrodniczych,

- modernizacja i rozwój obiektów obsługujących ruch turystyczny,

- modernizacja szlaków rowerowych,

- poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów zabytkowych,

- rozwój agroturystyki,

- promocja walorów wypoczynkowych gminy.

- restrukturyzacja rolnictwa

- organizacja skupu płodów rolnych,

- restrukturyzacja gospodarstw indywidualnych,

- promocja nowoczesnych metod hodowli i upraw.

Opierając się na sformułowanym powyżej katalogu zadań operacyjnych przystąpiono do skonkretyzowania priorytetowych zadań inwestycyjnych i ich selekcji. Wybrane projekty zostały uszeregowane według hierarchii ważności i kolejności realizacji w następnym rozdziale.

***

# REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW.

- Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006:

______________________ 2005 rok ______________________

| Nazwa zadania: | Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2005 rok |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 278 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 3.500.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Biała. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2005 rok |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 767 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 4.070.187,20 |

| Nazwa zadania: | Budowa wodociągu dla strefy gospodarczej Krzywa - Okmiany. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2005 rok |
| oczekiwane rezultaty |  | powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej – 200 ha |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 450.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Okmiany. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2005 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 788 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 2.300.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa drogi gminnej osiedle Okmiany – wieś Okmiany. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2005 rok |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 100 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 1.500.000,00 |

______________________ 2006 rok ______________________

| Nazwa zadania: | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach kolonia Jaroszówka, Rokitki, Biskupin. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2006 rok |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 69 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 2.252.921,45 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Rokitki. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2006 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 969 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 3.000.000,00 |

| Nazwa zadania: | Modernizacja drogi gminnej Jaroszówka – kolonia II etap. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2006 |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 68 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 367.237,64 |

- Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2007-2013:

______________________ 2007 rok ______________________

| Nazwa zadania: | Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Gołaczów. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2007 |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 186 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 379.586,43 |

| Nazwa zadania: | Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Budziwojów. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2007 |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 390 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 800.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Jaroszówka. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2007 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 264 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 1.500.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Krzywa. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2007 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 395 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 3.000.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji dla strefy gospodarczej Krzywa – Okmiany. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2007 |
| oczekiwane rezultaty |  | powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej - 200 ha |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 600.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa drogi gminnej we wsi Pawlikowice. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2007 |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 124 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 1.000.000,00 |

______________________ 2008 rok ______________________

| Nazwa zadania: | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach: Gołocin, Pawlikowice, Dzwonów, Strupice. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2008 rok |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 513 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 1.800.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Zamienice. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2008 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 317 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 1.600.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Osetnica. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2008 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 572 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 2.000.000,00 |

| Nazwa zadania: | Modernizacja drogi gminnej Goliszów - Jaroszówka. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2008 |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 300 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 1.200.000,00 |

| Nazwa zadania: | Likwidacja składowiska odpadów w Krzywej. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | ochrona środowiska naturalnego |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2008 |
| oczekiwane rezultaty |  | powierzchnia zlikwidowanego składowiska odpadów – 0,45 ha |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 200.000,00 |

______________________ 2009 rok ______________________

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Konradówka. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2009 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 351 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 2.500.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Gołaczów. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2009 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 186 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 1.500.000,00 |

| Nazwa zadania: | Likwidacja składowiska odpadów w Groblach. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | ochrona środowiska naturalnego |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2009 |
| oczekiwane rezultaty |  | powierzchnia zlikwidowanego składowiska odpadów – 0,35 ha |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 180.000,00 |

| Nazwa zadania: | Modernizacja infrastruktury noclegowo – gastronomicznej w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Piotrowicach. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | rozwój infrastruktury turystycznej |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2009 |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba nowych miejsc pracy – 3 |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 600.000,00 |

______________________ 2010 rok ______________________

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Stary Łom. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2010 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 421 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 2.400.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Groble. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2010 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 192 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 700.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Groble. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2010 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 192 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 700.000,00 |

| Nazwa zadania: | Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów w północnej części gminy. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | ochrona środowiska naturalnego |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2010 I etap |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów – 60szt. |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 60.000,00 |

| Nazwa zadania: | Likwidacja dzikich wysypisk w miejscowościach Gołocin, Dobroszów, Budziwojów, Czernikowice, Konradówka, Stary Łom, Goliszów . |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | ochrona środowiska naturalnego |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2010 I etap |
| oczekiwane rezultaty |  | powierzchnia zlikwidowanych wysypisk – 0,70 ha |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 70.000,00 |

______________________ 2011 rok ______________________

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Witków. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2011 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 312 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 2.200.000,00 |

| Nazwa zadania: | Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów w zachodniej części gminy. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | ochrona środowiska naturalnego |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2011 II etap |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów – 60szt. |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 60.000,00 |

| Nazwa zadania: | Modernizacja szlaków rowerowych w miejscowościach Rokitki i Jaroszówka. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | rozwój infrastruktury turystycznej |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2011 |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów – 60szt. |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 60.000,00 |

______________________ 2012 rok ______________________

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Jerzmanowice. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2012 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 416 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 2.200.000,00 |

| Nazwa zadania: | Budowa kanalizacji we wsi Białą. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2012 |
| oczekiwane rezultaty |  | ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 767 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 4.000.000,00 |

| Nazwa zadania: | Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów we wschodniej części gminy. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | ochrona środowiska naturalnego |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2012 III etap |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów – 60szt. |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 60.000,00 |

______________________ 2013 rok ______________________

| Nazwa zadania: | Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Rokitki. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | ochrona środowiska naturalnego |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2013 |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków – 450 osób |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 4.000.000,00 |

| Nazwa zadania: | Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów w południowej części gminy. |  |
| --- | --- | --- |
| określenie kryteriów kolejności realizacji |  | ochrona środowiska naturalnego |
| zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  | TAK |
| etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji |  | 2013 IV etap |
| oczekiwane rezultaty |  | liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów – 60szt. |
| instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Gmina Chojnów |
| nakłady do poniesienia |  | 60.000,00 |

***

# POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA.

Projekty wskazane do realizacji w Planie Rozwoju Lokalnego są komplementarne zarówno z  działaniami podejmowanymi na terenie gminy w latach minionych, jak również odzwierciedlają zadania inwestycyjne sformułowane na przyszłość w takich dokumentach jak: Strategia Rozwoju Gminy Chojnów, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojnów, Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chojnów, Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chojnów.

Ponadto planowane zadania w kontekście polityki regionalnej odzwierciedlają cele zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Legnickiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Umiejscowienie projektu

w Strategii Rozwoju Powiatu Legnickiego

Cel 1

tworzenie warunków do aktywizacji gospodarczej.

Cel 2

rozwój obszarów wiejskich i aktywizacja rolnictwa.

Cel 3

poprawa warunków życia społeczności powiatu.

CELE STRATEGICZNE

Program 5

osiągnięcie dobrego stanu technicznego dróg i  infrastruktury układu komunikacyjnego.

Program 6

poprawa stanu infrastruktury komunalnej.

PROGRAM OPERACYJNY

ZADANIE 10

sukcesywna zmiana nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe.

ZADANIE 12

rozwój infrastruktury komunalnej na obszarach wiejskich (woda, kanalizacja, gaz).

ZADANIE OPERACYJNE

Umiejscowienie projektów

w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

CEL B

- Renesans cywilizacyjny -

Założenie ogólne

likwidacja dysonansu cywilizacyjnego między innymi poprzez podniesienie poziomu usług komunalnych.

STREFA II

- przestrzenna -

Szczegółowe działania strategiczne:

poprawa standardów cywilizacyjnych: warunków sanitarnych, estetyki, ładu  przestrzennego,

wspieranie budowy i modernizacji wiejskiej infrastruktury.

DOMENA III

- Tereny wiejskie -

***

# OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Oczekuje się, iż realizacja Planu Rozwoju Lokalnego przyniesie wiele bezpośrednich efektów w postaci  produktów i rezultatów oraz spowoduje szereg długofalowych konsekwencji (oddziaływań).

# oczekiwane produkty:

- długość wybudowanej sieci wodociągowej,

- długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

- liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków,

- długość zmodernizowanych dróg gminnych,

- liczba zlikwidowanych składowisk odpadów,

- liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

- powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej,

- długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych.

- oczekiwane rezultaty:

- liczba osób korzystających z sieci wodociągowej,

- długość sieci wodociągowej na terenie gminy,

- liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej,

- długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,

- liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej,

- powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej,

- powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,

- liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków,

- liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów,

- liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych.

- oczekiwane oddziaływanie:

- wzrost ilości wody konsumowanej,

- wzrost ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych,

- spadek liczby wypadków drogowych,

- liczba zlikwidowanych składowisk odpadów,

- liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów,

- wzrost liczby turystów na obszarze oddziaływania inwestycji,

- powstanie nowych miejsc pracy.

***

# PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 (OBLIGATORYJNIE) I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA (FAKULTATYWNIE).

1) Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2004 – 2006:

| Termin realizacji | ## Nazwa zadania | Wartość zadania | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 2005 | Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli. | 3 500 000,00 | 800 000,00 | ___ | ___ | 1 900 000,00 | 800 000,00 |
|  | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała, gmina Chojnów | 4 073 187,20 | 1 073 187,20 | ___ | ___ | 2 200 000,00 | 800 000,00 |
|  | Budowa wodociągu dla strefy gospodarczej Krzywej – Okmiany. | 450 000,00 | 75 000,00 | ___ | ___ | 300 000,00 | 75 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji we wsi Okmiany | 2 300 000,00 | 550 000,00 | ___ | ___ | 1 200 000,00 | 550 000,00 |
|  | Budowa drogi gminnej osiedle Okmiany – wieś Okmiany | 1 500 000,00 | 250 000,00 | ___ | ___ | 1 000 000,00 | 250 000,00 |
| ### RAZEM |  | 11 823 187,20 | 2 748 187,20 | ___ | ___ | 6 600 000,00 | 2 475 000,00 |

| Termin realizacji | ## Nazwa zadania | Wartość zadania | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 2006 | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach kolonia Jaroszówka, Rokitki, Biskupin | 2 252 921,49 | 552 921,49 | ___ | ___ | 1 200 000,00 | 500 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji we wsi Rokitki | 3 000 000,00 | 700 000,00 | ___ | ___ | 1 600 000,00 | 700 000,00 |
|  | Modernizacja drogi gminnej Jaroszówka – kolonia II etap | 367 237,64 | 67 237,64 | ___ | ___ | 250 000,00 | 50 000,00 |
| ### RAZEM |  | 5 620 159,13 | 1 320 159,13 | ___ | ___ | 3 050 000,00 | 1 250 000,00 |

1) Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2007 – 2013:

| Termin realizacji | ## Nazwa zadania | Wartość zadania | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 2007 | ## Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Gołaczów | 379 586,43 | 99 586,43 | ___ | ___ | 200 000,00 | 80 000,00 |
|  | Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Budziwojów | 800 000,00 | 200 000,00 | ___ | ___ | 400 000,00 | 200 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji we wsi Jaroszówka | 1 500 000,00 | 350 000,00 | ___ | ___ | 800 000,00 | 350 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji we wsi Krzywa | 3 000 000,00 | 500 000,00 | ___ | ___ | 2 000 000,00 | 500 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji dla strefy gospodarczej Krzywa – Okmiany. | 600 000,00 | 100 000,00 | ___ | ___ | 400 000,00 | 100 000,00 |
|  | Budowa drogi gminnej we wsi Pawlikowice | 1 000 000,00 | 150 000,00 | ___ | ___ | 700 000,00 | 150 000,00 |
| ### RAZEM |  | 7 279 586,43 | 1 399 586,43 | ___ | ___ | 4 500 000,00 | 1 380 000,00 |

| Termin realizacji | ## Nazwa zadania | Wartość zadania | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 2008 | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Gołocin, Pawlikowice, Dzwonów, Strupice | 1 800 000,00 | 400 000,00 | ___ | ___ | 1 000 000,00 | 400 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji we wsi Zamienice | 1 600 000,00 | 400 000,00 | ___ | ___ | 800 000,00 | 400 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji we wsi Osetnica | 2 000 000,00 | 500 000,00 | ___ | ___ | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
|  | Modernizacja drogi gminnej Goliszów - Jaroszówka | 1 200 000,00 | 200 000,00 | ___ | ___ | 800 000,00 | 200 000,00 |
|  | Likwidacja składowiska odpadów w Krzywej | 200 000,00 | 30 000,00 | ___ | ___ | 140 000,00 | 30 000,00 |
| ### RAZEM |  | 6 800 000,00 | 1 530 000,00 | ___ | ___ | 3 740 000,00 | 1 530 000,00 |

| Termin realizacji | ## Nazwa zadania | Wartość zadania | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 2009 | Budowa kanalizacji we wsi Konradówka | 2 500 000,00 | 550 000,00 | ___ | ___ | 1 400 000,00 | 550 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji we wsi Gołaczów | 1 500 000,00 | 350 000,00 | ___ | ___ | 800 000,00 | 350 000,00 |
|  | Likwidacja składowiska odpadów w Groblach | 180 000,00 | 30 000,00 | ___ | ___ | 120 000,00 | 30 000,00 |
|  | Modernizacja infrastruktury noclegowo – gastronomicznej w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Piotrowicach | 600 000,00 | 100 000,00 | ___ | ___ | 400 000,00 | 100 000,00 |
| ### RAZEM |  | 4 780 000,00 | 1 030 000,00 | ___ | ___ | 2 720 000,00 | 1 030 000,00 |

| Termin realizacji | ## Nazwa zadania | Wartość zadania | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 2010 | Budowa kanalizacji we wsi Stary Łom | 2 400 000,00 | 550 000,00 | ___ | ___ | 1 300 000,00 | 550 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji we wsi Groble | 700 000,00 | 160 000,00 | ___ | ___ | 390 000,00 | 150 000,00 |
|  | Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów w północnej części gminy | 60 000,00 | 10 000,00 | ___ | ___ | 40 000,00 | 10 000,00 |
|  | Likwidacja dzikich wysypiska w miejscowościach Gołocin, Dobroszów, Budziwojów, Czernikowice, Konradówka, Stary Łom, Goliszów | 70 000,00 | 15 000,00 | ___ | ___ | 45 000,00 | 10 000,00 |
| ### RAZEM |  | 3 230 000,00 | 735 000,00 | ___ | ___ | 1 775 000,00 | 720 000,00 |

| Termin realizacji | ## Nazwa zadania | Wartość zadania | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 2011 | Budowa kanalizacji we wsi Witków | 2 200 000,00 | 500 000,00 | ___ | ___ | 1 200 000,00 | 500 000,00 |
|  | Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów w zachodniej części gminy | 60 000,00 | 10 000,00 | ___ | ___ | 40 000,00 | 10 000,00 |
|  | Modernizacja szlaków rowerowych w miejscowościach Rokitki i Jaroszówka | 30 000,00 | 5 000,00 | ___ | ___ | 20 000,00 | 5 000,00 |
| ### RAZEM |  | 2 290 000,00 | 515 000,00 | ___ | ___ | 1 260 000,00 | 515 000,00 |

| Termin realizacji | ## Nazwa zadania | Wartość zadania | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 2012 | Budowa kanalizacji we wsi Jerzmanowice | 2 200 000,00 | 500 000,00 | ___ | ___ | 1 200 000,00 | 500 000,00 |
|  | Budowa kanalizacji we wsi Biała | 4 000 000,00 | 900 000,00 | ___ | ___ | 2 200 000,00 | 900 000,00 |
|  | Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów we wschodniej części gminy | 60 000,00 | 10 000,00 | ___ | ___ | 40 000,00 | 10 000,00 |
| ### RAZEM |  | 6 260 000,00 | 1 410 000,00 | ___ | ___ | 3 440 000,00 | 1 410 000,00 |

| Termin realizacji | ## Nazwa zadania | Wartość zadania | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 2013 | Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Rokitki | 4 000 000,00 | 600 000,00 | ___ | ___ | 2 800 000,00 | 600 000,00 |
|  | Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów w południowej części gminy | 60 000,00 | 10 000,00 | ___ | ___ | 40 000,00 | 10 000,00 |
| ### RAZEM |  | 4 060 000,00 | 610 000,00 | ___ | ___ | 2 840 000,00 | 610 000,00 |

***

# SYSTEM WDRAŻANIA.

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chojnów jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

Odpowiedzialność za wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego spoczywać będzie na Radzie Gminy oraz Wójcie Gminy Chojnów.

Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy, odpowiada za inicjowanie, formułowanie, zabezpieczenie środków finansowych i realizację zadań gminy, a więc za programowanie i realizację celów strategicznych oraz za monitorowanie i nadzór nad całością działań podejmowanych w gminie na rzecz rozwoju.

Rada Gminy uchwalając Plan Rozwoju Lokalnego określiła główne kierunki polityki rozwoju na poziomie gminy.

Funkcję instytucji wdrażającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił Urząd Gminy w Chojnowie. Zakres zadań instytucji zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji i ochrony środowiska,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,

- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach.

Do właściwej oceny Planu Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

***

# SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.

W celu zapewnienia efektywnego i oszczędnego wydatkowania publicznych środków finansowych należy stworzyć spójny system monitorowania programu.

Dla prawidłowego monitorowania niezbędne jest śledzenie zarówno postępów w realizacji celów Planu, jak i materializujących się priorytetów i działań. Ma to umożliwić ocenę prawidłowości i efektywności zadań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywać się w dwóch płaszczyznach, obejmujących ewolucję sytuacji wewnętrznej gminy oraz zmiany zachodzące w jej otoczeniu.

System monitorowania Planu Rozwoju obejmował będzie obserwację realizacji celów i priorytetów rozwoju oraz realizację programu i projektów z niego wynikających. W związku z tym Plan będzie monitorowany i oceniany poprzez wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływań, które zostały wymienione w rozdziale VI.

W celu zaangażowania do współpracy sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych organizowane będą szkolenia, spotkania organizacyjne oraz panele dyskusyjne.

Poza tym w lokalnym czasopiśmie znajdować się będzie rubryka, w której mieszkańcy na bieżąco będą informowani o projektach jakie gmina chciałaby zrealizować.

***

# ANKIETA.

„PREFERENCJE MIESZKAŃCÓW GMINY CHOJNÓW”

1. W jakich kierunkach powinna rozwijać się Gmina ?(nie więcej niż dwa)

- rozwój przemysłu

- rozwój handlu

- rozwój bazy turystycznej

- zaplecze okolicznego rolnictwa (rozwój infrastruktury dla okolicznych rolników)

- poprawa komfortu życia (rozwój mieszkalnictwa, infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa)

- wszystkiego po trochu (równomierny rozwój wszystkich sfer życia)

WYNIKI ANKIETY

Pyt. 1.

- 30

- 5,7

- 25,7

- 65,7

- 42,8

- 35,7

„Mieszkalnictwo”

- W jakim kierunku powinno rozwijać się mieszkalnictwo w gminie?

- budowa nowych mieszkań

- remont obecnych zasobów mieszkaniowych

- adaptowanie budynków na potrzeby mieszkalnictwa

- inne...(jakie?)...............................................................

- Jak oceniasz swoje warunki mieszkaniowe?

- jestem zadowolony

- jest znośnie

- mogłoby być lepiej

- jest źle

WYNIKI ANKIETY

Pyt.1.

a - 39%

b - 42%

c - 19%

Pyt.2.

a -   0%

b - 25%

c - 51%

d - 24%